采购公告

| 项目名称 | 冰箱型式试验装置项目 |
| --- | --- |
| 采购人 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
| 主要建设内容 | 详见清单 |
| 施工地点 | 嘉兴市南湖区亚中路588号 |
| 报名截止 | 2026年7月23日15:00 |
| 报名资料及报名方式 | 报名供应商实缴资本须不为0。报名需提供加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书（详见下页模板，法定代表人本人参与报价则无需授权委托书）、三级及以上建筑工程施工总承包资质、安全生产许可证，发送至邮箱 jianghaolin@jiaxipera.com 。 |
| 经办部门联系电话 | 0573 - 82586160 |
| 纪检部门联系电话 | 0573 - 82586206 |
| 备注：本公告所列信息均为暂定，最终以发布的采购文件为准。 |  |

法定代表人身份证明书

供应商名称:

地址:

成立时间:		年		月		日

经营期限:

姓名:	    	性别:		职务:

身份证号码：

身份证明：   系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商:				（加盖公章）

日期:		年		月		日

（附法定代表人身份证复印件加盖公司鲜章）

授权委托书

本授权委托书声明:我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权并委托（姓名）为我公司签署加西贝拉           的响应文件的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人:		            （签字）性别:

身份证号码:					      	    	联系方式：

供应商:						    		（盖章）

法定代表人:							（签字或盖章）

日期:		     年     月     日

（附代理人身份证复印件加盖公司鲜章）

第一章  综合说明

1.1项目名称

冰箱型式试验装置项目

1.2采购方

加西贝拉压缩机有限公司

1.3地址

嘉兴市南湖区亚中路588号

1.4采购内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面切割7.15m×4m | 28.6㎡ |  |
| 2 | 地面开挖7.15m×7.15m×0.7m，2.13m×7.6m×0.5m，4.27m×6.1m×0.5m | 56.9m³ |  |
| 3 | 吊顶拆除7.6m×7.9m，4.27m×2.8m | 71.99㎡ |  |
| 4 | 西侧墙面增开门洞1.5m×2.6m | 3.9㎡ |  |
| 5 | 石膏板吊顶修复7.6m×0.63m，3.4m×0.25m，4.27m×2.15m，4.4m×2.3m | 24.97㎡ | 4.27m×2.15m翻下0.2m与原过道接通 |
| 6 | 直径12mm钢筋单层双向铺设间距15mm 7.15m×7.15m | 51.25㎡ |  |
| 7 | C30混凝土浇筑7.15m×7.15m×0.3m | 15.38m³ |  |
| 8 | 800mm×800mm地砖铺设2.13m×7.6m，4.27m×6.1m，0.2m×（6.1m-2.13m） | 43.04㎡ |  |
| 9 | 墙体钻孔，直径100mm | 4个 |  |
| 10 | 制模4.5m×1.1m | 4.95㎡ |  |
| 11 | 直径12mm钢筋单层双向铺设间距15mm 4.5m×1.1m | 4.95㎡ |  |
| 12 | C30混凝土浇筑4.5m×1.1m×0.2m | 0.99m³ |  |
| 13 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 一项 |  |

1.5施工工期：20天（具体按采购方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。